# "当才当用"政府服务平台

# 开发实施计划

# 一、项目概述

项目名称：当才当用

客户：当阳市科技经济信息商务局

项目目标：搭建政府-企业-用户三方服务平台

技术栈：

后台管理前端: Vue 3 + Element Plus

后端: Java (Spring Boot)

数据库: MySQL 8.0

小程序: uni-app

缓存: Redis 7.x

文件存储: MinIO

# 二、整体系统架构

2.1 架构分层

客户端层: Web后台管理 + uni-app微信小程序

应用服务层: Spring Boot + Spring Security

数据层: MySQL + Redis + MinIO

2.2 后端模块划分

server-common - 通用模块（工具类、异常处理、基础配置）

server-system - 系统模块（用户、角色、菜单、权限）

server-enterprise - 企业模块（企业管理、员工管理）

server-business - 业务模块（分类、产品、政策、课堂、工单、需求）

server-file - 文件服务模块

server-message - 消息服务模块

server-admin - 后台管理API启动模块

server-miniapp - 小程序API启动模块

# 三、数据库核心表设计

系统共设计22张核心表：

3.1 系统核心表（6张）

sys_user - 用户表（统一用户认证）

sys_role - 角色表

sys_menu - 菜单权限表

sys_user_role - 用户角色关联

sys_role_menu - 角色菜单关联

sys_config - 系统配置

3.2 企业核心表（3张）

ent_enterprise - 企业表

ent_employee - 企业员工表

ent_enterprise_log - 企业变更记录

3.3 业务核心表（9张）

biz_category - 分类表（树形结构）

biz_product - 产品表

biz_policy - 政策表

biz_course - 企业课堂表

biz_help_ticket - 求助工单表

biz_help_flow - 工单流转记录表

biz_purchase_requirement - 采购需求表

biz_purchase_reply - 采购需求回复表

biz_message_subscribe - 消息订阅表

3.4 日志表（3张）

sys_oper_log - 操作日志

sys_login_log - 登录日志

sys_file - 文件记录

# 四、开发阶段规划

项目分三个阶段开发，预计周期12-17周

阶段一: MVP阶段（4-6周）

第1周: 基础架构搭建 - 初始化前后端项目，创建数据库，配置中间件

第2周: 系统管理模块 - 用户、角色、菜单管理，JWT认证

第3周: 企业管理模块 - 企业信息、员工管理，变更记录追踪

第4周: 业务模块基础功能 - 分类、政策、课堂、产品管理

第5周: 小程序核心功能 - 微信登录、首页、政策、课堂、企业页面

阶段二: 完整功能阶段（6-8周）

第6-7周: 业务模块高级功能 - 求助工单系统、采购需求、消息订阅

第8-9周: 小程序完整功能 - 我要求助、我要采购、个人中心

第10-11周: 后台管理完善功能 - 系统配置、文件管理、批量导入导出、数据统计

第12-13周: 性能优化与测试 - 接口优化、前端优化、单元测试、集成测试、压力测试

阶段三: 部署上线阶段（2-4周）

第14周: 部署准备 - 服务器环境搭建、Nginx配置、SSL证书、域名配置

第15周: 小程序上线 - 代码审核、域名配置、小程序发布

第16-17周: 试运行与优化 - 数据迁移、用户培训、问题修复、性能调优

# 五、关键技术实现要点

1. 认证授权方案（JWT + RBAC）- 使用JWT进行用户认证，基于角色的访问控制，数据权限控制

2. 树形结构分类管理 - 使用parent_id + path字段实现无限层级，递归构建树形结构

3. 文件上传方案（MinIO）- 支持多格式文件，分业务类型存储

4. 工单流转系统 - 状态机设计，工单流转记录追踪，时限管理

5. 微信订阅消息 - 用户订阅管理，模板消息推送

6. 批量导入导出（EasyExcel）- Excel模板下载，数据校验，分批处理

# 六、开发优先级

P0 - 核心功能（必须完成）

用户认证与授权

企业管理

分类管理

政策管理

小程序微信登录

小程序基础页面

P1 - 重要功能（尽快完成）

企业课堂

产品管理

求助工单系统

采购需求管理

文件上传

批量导入导出

P2 - 增强功能（逐步完成）

微信订阅消息

数据统计分析

操作日志

系统配置

P3 - 可选功能（根据时间）

数据大屏

消息通知中心

性能监控

# 七、风险与注意事项

技术风险: MinIO学习成本、树形结构性能、微信订阅消息限制

业务风险: 工单流转逻辑复杂、数据权限控制、批量导入导出数据校验

性能风险: 大文件上传、Excel导入、数据库查询优化

开发建议: 先完成后优化、代码复用、注释清晰、定期代码审查

# 八、当前项目状态

已完成工作：

✅ 完整系统架构设计（22张数据库表）

✅ 技术栈选型（Vue3 + Spring Boot + MySQL + uni-app）

✅ 管理后台Demo（13个功能页面，可运行演示）

✅ 小程序Demo（9个功能页面，代码已完成）

待完成工作：

⬜ 后端开发（Spring Boot + MySQL）

⬜ 前后端联调

⬜ 小程序显示问题修复

⬜ 性能优化

⬜ 测试和上线

计划制定时间: 2026-01-06

预计开发周期: 12-17周

开发优先级: 按P0 → P1 → P2 → P3顺序开发